# 雄安城市计算（超算云）中心建设成效、存在问题及对中国电信的建议

文/  叶美灵  赵静  李祎茜

2023 年 5  月，习近平总书记第三次赴雄安考察，提出了： “推动雄安智能、绿色、创新发展。”雄安城市计算（超算云）中心（以下简称雄安城市计算中心）不仅是中国电信支撑数字雄安城市建设的重要项目之一，同时也是赋能雄安智能城市“智能、绿色、创新”运营、打造全国经济高质量发展样板的重要引擎。

本文通过调研分析，认真总结项目取得的阶段性建设及运营成效，并提出存在的问题及相关建议，加快推动中心建设的同时，也为中国电信如何赋能智慧城市发展提供了新的样板和思路。

## 一、建设成效及价值

雄安城市计算中心由雄安云网科技有限公司建设，云网科技中国雄安集团数字城市科技有限公司（持股 51%）和中国电信集团投资有限公司（持股 49%）共同出资组建的，于 2022 年 11 月23 日转入试运营阶段。

### 1．技术引领，超预期打造雄安绿色算力

一是雄安城市计算中心采用“中心节点液冷，外部服务器风冷”的混合制冷及余热回收技术，预期实现 PUE<1.1，设计阶段获得中国建筑节能协会授予的“近零能耗建筑 ”荣誉。

二是中心终期规划建设 3620  台机柜，2PFlops  峰值计算能力，及 40PB 存储。一期实现建设 532 个机柜、1340 台服务器， 42PB 存储，提供 9 万核通用算力，初步满足当前新区政府及企业的信息化需求。

### 2．“一中心”服务雄安数字城市建设初显成效

一是以雄安城市计算中心（“一中心”）为承载基础设施，构建了“数字孪生平台+物联网平台+视频一张网平台+综合数据平台”的城市基础设施公共平台体系，初步实现城市数据底层汇聚。

二是中心融合数字技术创新应用，提升城市治理效率。如：雄安新区数字道路基于中心能力打造了“绿波通行”“智慧斑马线”等交通仿真、智慧交管业务创新实践， 实现测试路段通行时长减少 33%。

## 二、存在问题

### 1．问题一：战略定位迭代滞后，算力能力将显不足

一是雄安城市计算中心 2019 年确定的定位与当前行业高价值区域存在机会差距。雄安新区作为数字城市， 新建区域基础设施智慧化水平超过 90%，集“边云超网智”为一体的融合服务将替代传统 IDC 基础资源租赁，成为行业新高价值区。

二是中心缺乏市场所需的多样异构算力。当前大模型算法推动人工智能更通用化，新区未来空天产业、智能交通、新一代通信技术等数字产业应用将催生个性化智算、极致化超算等多样异

构需求激增，如：当前雄安新区气象局提出 450 万 TPS  的超算需求，达闼科技提出 100P 智算需求。目前中心仅实现通算建设，面对市场需求，存在智算、超算能力不足的困境。

### 2．问题二：运营及服务融合不足

一是技术堵点导致运营融合不足。因服务器、芯片、算法的标准不统一，导致城市计算中心在整合算、网、数、智、安等多要素能力时，软硬件产品兼容性问题突出。如： 雄安城市计算中心系统架构及业务基于 Intel 的 X86 服务器、英伟达的 T4 芯片开发，目前面临 176 个应用系统适配、改造、迁移等问题。

二是服务模式与场景融合不足。当前， 雄安城市计算中心服务模式仍以 IaaS  为主，缺乏与行业深度融合的平台及应用一体化供给。如： 雄安数字孪生场景中，基础算力由雄安城市计算中心提供，算法及平台由信通院提供，存在主体多元、能力分散、度量不统一、服务融合不足的问题。

### 3．问题三：网信安全及数据安全面临风险

作为新区唯一的数据中心，雄安城市计算中心面临城市多源泛在场景中数据高聚集、多维度存储的挑战。当前中心参照政务云标准采取的三级等保体系可能无法应对未来在网信安全及数据防护方面的风险。如：当前中心仍以防火墙、抗 DDoS 攻击、病毒防护等传统手段为主，无法解决跨系统、跨域、甚至跨境等多场景点对点的网络攻击，以及数据多节点传输引发的损毁、泄露等风险。

## 三、对应建议

#### （一）提升战略定位，适度超前做强城市算网底座

### 1．提升战略高度

基于新区批复的唯一永久性数据中心排他性竞争优势，将中心原有定位提升为中国电信天翼云雄安节点赋能雄安新区建设与智慧运营、高质量发展的示范试点， 夯实雄安城市计算中心作为数字基础设施赋能者的战略地位。

### 2．适度超前做强城市算网底座

在中心现有通用算力基础上，适度超前布局超算、智算及极速算力承载网等基础设施，推动中国电信算力调度平台 “息壤”在雄安的落地试点，横向实现与衡水、天津城市数据中心协同，助力京津冀一体化算力发展，纵向与中国电信乃至全国数据中心打通，打造以“智算为主，通算、边缘计算、超算为辅”的多样异构算力结构，实现全国范围内算力资源按需调度。

#### （二） 创新算网新业态新服务，提升运营新能力

### 1．技术协同创新

支撑多生态间联合创新协作，能够实现基于天翼云网融合4.0 架构，打造开放、统一的算网融合创新平台。重点突破多云管理、算力度量、算力感知、算网融合等关键技术创新研发及标准统一，形成算网资源底层互通的标准化通道。

2．创新“算+网+服务 ”的一体化供给模式

围绕新区未来产业重心，重点培育如：智慧出行、智能工厂等低延时高可靠的算网融合场景应用，以联合实验室为载体，打造包含行业通用大模型的融合数字平台，激发算网应用及服务，形成按需调度、融合智能的任务式新型服务模式。

#### （三） 完善安全保障体系

### 1．强化数据安全防护

加快数据中心资产管理和数据资源分级分类，面向保密性、完整性等需求更强的资产及数据，将防护标准从等保三级逐步提升至等保四级。引入区块链、隐私计算等新技术， 探索“数据不跨界、算法模型跨界”、“数据可用不可见”的数据安全流通机制。

### 2．完善网络安全保障

面向数据中心底层设施和关键设备加强安全检测，提升安全态势监测、流量防护、威胁处置等能力。强化大型数据中心安全协同，构建边缘流量和云侧联动的安全威胁分析能力。

作者简介：中国电信股份有限公司研究院/战略发展研究所

叶美灵 【18117057291】

硕士，长期从事产业数字化研究工作，近几年专注智慧城市、元宇宙、数字孪生等领域研究。

赵静

硕士，初级工程师，长期从事云网融合关键技术及产业研究，近期专注于智算、数字孪生、光网络等领域研究。

李祎茜

同济大学硕士，主要从事行业研究、产品服务洞察等相关工作。